ИЗМЕНЕНИЯ №12
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

строительства девятиэтажного двух секционного многоквартирного жилого дома 

по адресу: Московская область, город  Дмитров, 
мкр.Внуковский (ЖК «Спортивный», д. 3)  (РТС 6)
Опубликованы 1 августа 2014 года на сайте www.an-moskovia.ru
	Этапы и сроки реализации проекта
	1 этап- разработка проектной документации и проведение  геологических изысканий. 

Начало- 1 квартал 2011 г.

Окончание – 2 квартал 2011 года.          

2 этап – выполнение строительно-монтажных работ.

Начало  - 4 квартал 2011 г.

Окончание – 3 квартал 2014 года.
3 этап – ввод объекта в эксплуатацию.

4 квартал 2014 года.


	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию дома,

Органы государственной власти, местного самоуправления, представители которых будут участвовать в приемке объекта
	4 квартал 2014 года.

В приемке девятиэтажного многоквартирного жилого дома будут участвовать представители:

- застройщика ООО «ДмитровСтройУниверсал»

- генерального проектировщика ТПМ-9, институт «Мосгражданпроект»

- Орган архитектуры и градостроительства муниципального образования

- иных органов и организаций, перечень которых будет определен на основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и правил, которые будут действовать на момент ввода объекта в эксплуатацию.


Директор ООО «ДмитровСтройУниверсал»                                      Репин О.Э.
